| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* ИШМ)Х»М»Т АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ 453652, Байма7 районы, Ишм0х2м2т ауылы, Дауыт урамы,1 Тел: (34751) 4-55-96 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШМУХАМЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453652, Баймакский район, с. Ишмухаметово, ул. Даутова,1 Тел: (34751) 4-55-96 |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ           «09» марта  2016йыл                        № 8                 «09 » марта2016г.

«Об организации безаварийного пропуска «Паводка-2016 г.»

В соответствие с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от  26 февраля  2016  года № 161-р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Ишмухаметовский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ в 2016 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей Администрация сельского поселения Ишмухаметовский муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Постановляет:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии  с распределением обязанностей (по согласованию, приложение № 1);

- Утвердить согласованный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на   территории сельского поселения Ишмухаметовский сельсовет муниципального района Баймакский район (по согласованию, приложение № 2);

3.   Рекомендовать:

1) руководителям  организаций, независимо от форм собственности:

-создать противопаводковые комиссии и аварийные бригады с необходимой техникой во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых мероприятий;

-разработать и осуществить превентивные  мероприятия по пропуску ледохода и паводка,      обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;

-в период прохождения ледохода и повышения уровня паводковых вод организовать       круглосуточное дежурство из числа руководящих работников;

-подготовить места временного проживания и размещения имущества, скота на случай возникновения необходимости эвакуации из зон подтопления или затопления;

2) связисту РУС Сибайского МУЭС (Биишев М.Г., по согласованию) обеспечить бесперебойную телефонную связь со всеми сельскими поселениями,

4). рекомендовать руководителям организаций провести работы по очистке дорог и подъездных путей к учреждениям , заготовить необходимый запас стройматериалов и инструмента;

4. рекомендовать  директорам школ , зав детсадами (Каикбердин М.А.Муртазин Ф.И.) принять меры по организации в муниципальных учреждениях образования  проведение с учащимися мероприятий  по безопасности на водных объектах во время паводка.

5.    Председателю комиссии (Рахматуллин Ф.С.):

-организовать аварийную бригаду, в состав которой включить погрузочную технику и автотранспорт;

-определить ответственных лиц, из числа руководителей  за организацию противопаводковых мероприятий

- Контроль за выполнением данного постановления возлагаю на себя.

Глава СП Ишмухаметовский сельсовет                                       Ф.С.Рахматуллин

#### Приложение № 1 к постановлению

СП Ишмухаметовский сельсовет МР      Баймакский район

от « 09»  марта    2016 г.  № 8

Согласованный состав   противопаводковой комиссии

МР Баймакский район:

Председатель комиссии: Рахматуллин Ф.С. глава СП Ишмухаметовский сельсовет

Члены комииссии:

-Калимуллина З.Х.-управляющий делами  СП Ишмухаметовский сельсовет

-     Каикбердин М.А. – директор МОБУ ООШ с.Ишмухаметово

- Муртазин Ф.И.- директор МОБУ ООШ д.Баишево

- Ульябаев Х.Р..-землеустроитель СП Ишмухаметовский сельсовет

-     Тимербулатов Ю.У.- фермер

- ГалинМГ.-ветврач

- Тимербулатова Н.М- фельдшер с.Ишмухаметово

- Ишмухаметов М.М- фермер

- Кульмухаметов Х.Ф.-фермер

- Сагадеев М.А.-депутат СП

- Ярмуллин Х. Ю.-староста с.Ишмухаметово

- Салихов С.К.- староста д.Янгазино

#### Приложение № 2 к постановлению

СП Ишмухаметовский  Баймакский район

от « 09 »  марта   2016 г. №  8

# Согласованный план

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории СП Ишмухаметовский  сельсовет муниципального района Баймакский район  РБ в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление плана основных противопаводковых мероприятий | До 25.03.2016г. | Глава администрации |  |
|  | Утверждение плана основных противопаводковых мероприятий | До 01.04.2016г. | Глава администрации |  |
|  | Определение зон возможного подтопления жилого сектора, учреждений, организаций, КФХ | До 01.04.2016г. | Противопаводковая комиссия |  |
|  | Определение первоочередных мер по отношению одиноких престарелых проживающих в зоне возможного подтопления (затопления). | До 01.04.2016г. | Противопаводковая комиссия, администрация |  |
|  | Проведение разъяснительной работы среди населения по организованному проведению весеннего паводка | постоянно. | Совет депутатов, администрация, актив поселения |  |
|  | Определение мест размещения эвакуированного населения с мест подтопления (затопления) | До 1.04.2016г. | Противопаводковая комиссия, администрация |  |
|  | Определение мест размещения эвакуированных животных (сельхозскота) с мест подтопления (затопления) | до 1.04.2016 | Противопаводковая комиссия, администрация |  |
|  | 0рганизовать охрану жилых домов частного сектора, хозяйств подвергшихся затоплению | Весь период паводка | Администрация, участковый, |  |
|  | Организация круглосуточного дежурства на период паводка | Весь период паводка | Глава , участковый |  |
|  | Заключение договоров с руководителями организаций, предприятий, гражданами имеющими в собственности автотранспорт и другую инженерную технику | до 1.04.2016г | Противопаводковая комиссия, администрация |  |
|  | Организация медицинского обеспечения населения эвакуированного из мест подтопления (затопления) | Весь период паводка | Зав.ФАП |  |

# Приложение № 2

к постановлению Главы

сельского поселения

Ишмухаметовский сельсовет

муниципального района

от « 09 » марта 2016 года № 8

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и улиц СП Ишмухаметовский сельсовет  муниципального района Баймакский район  Республики Башкортостан , находящихся в предполагаемой зоне подтопления в период весеннего паводка 2016 года

С.Ишмухаметово

- ул.Гагарина

- ул.Б.Валида

д.Баишево

- ул.Ибрагимова

- ул.Ургаза

д.Янгазино- ул.З.Валиди

Мероприятия в период прохождения паводка.

| № | мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установление с началом паводка в администрации сельского поселения круглосуточного дежурства должностных лиц. Оповещение населения при угрозе затопления (подтопления) | С началом паводка при угрозе подтопления | Глава сельского поселения |
| 2 | Организация круглосуточного наблюдения за подъемом уровня воды в реке Карамалы,Ургаза за состоянием ледяного покрова в районе и автомобильного мостов и доклад об обстановке в оперативный штаб. | Апрель | Глава СП , комиссия |
| 3 | Организация оперативного контроля за зонами возможного затопления. | С началом паводка | Глава сельского поселения |